

REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA-ŽUPANIJA

OPĆINA BEBRINA

OPĆINSKO VIJEĆE

Bebrina 83, 35254 Bebrina,

OIB: 52630455645

Tel:035/433-109

KLASA: 024-02/24-02/42

URBROJ: 2178-2-03-24-1

Bebrina, 26. studenog 2024. godine

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20), a u vezi s člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), te članka 32. Statuta općine Bebrina (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 2/2018, 18/2019 i 24/2019 i „Glasnika Općine Bebrina“ broj 01/2019, 02/2020 i 04/2021), Općinsko vijeće općine Bebrina na svojoj 20. sjednici održanoj 26. studenog 2024 godine, donosi

**I. IZMJENE PROGRAMA**

**građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu**

**Članak 1**.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu („Glasnik Općine Bebrina“ 6/2023) (dalje u tekstu: Program građenja) mijenja se članak 3. i glasi:

„*U 2024. godini gradnja komunalne infrastrukture iz članka 2. ovog Programa obuhvaća slijedeće:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OPIS POSLOVA** | **Plan 2024.** | **Povećanje / smanjenje** | **Novi plan 2024.** | **Rok** | **Izvor**  **financiranja** | **Mjesto ulaganja** |
| 1. ***Nerazvrstane ceste*** | ***1.395.000,00 EUR*** | ***-840.000,00 EUR*** | ***555.000,00 EUR*** |  |  |  |
| Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Bebrina | 100.000,00 EUR  200.000,00 EUR | -100.000,00 EUR  -200.000,00 EUR | 0,00 EUR  0,00 EUR | 2024. godina | 110  520 | Izgradnja ceste u naselju Zbjeg |
| Rekonstrukcija traktorskih puteva Mrsunjski lug | 15.000,00 EUR  1.000.000,00 EUR | 0,00 EUR  -500.000,00 EUR | 15.000,00 EUR  500.000,00 EUR | 2024. godina | 110  520 | Stupnički Kuti - Kaniža |
| Izgradnja ceste Kaniža – Šumeće (projekta dokumentacija) | 40.000,00 EUR | -40.000,00 EUR | 0,00 EUR | 2024. godina | 520 | Kaniža, Šumeće |
| Nerazvrstana cesta | 40.000,00 EUR | 0,00 | 40.000,00 EUR | 2024. godina | 522 | Sva naselja Općine |
| 1. ***Javne površine i objekti / građevine*** | ***3.252.500,00 EUR*** | ***-3.049.100,00*** | ***203.400,00 EUR*** |  |  |  |
| Promatračnica Lacus  (izgradnja) | 14.000,00 EUR  90.500,00 EUR | -8.900,00 EUR  -2.200,00 EUR | 5.100,00 EUR  88.300,00 EUR | 2024. godina | 110  520 | Naselje Stupnički Kuti  k.č. 105, k.o. Stupnički Kuti |
| Pješačka staza u Stupničkim Kutima (projektna dokumentacija) | 15.000,00 EUR | -15.000,00 EUR | 0,00 EUR | 2024. godina | 110 | Naselje Stupnički Kuti |
| Pješačke staze u naseljima Općine | 55.000,00 EUR | -55.000,00 EUR | 0,00 EUR | 2024. godina | 110 | Sva naselja Općine |
| Izgradnja parkirališta kod groblja u Stupničkim Kutima | 16.000,00 EUR | -16.000,00 EUR | 0,00 EUR | 2024. godina | 410 | Naselje Stupnički Kuti |
| Rekonstrukcija staze na groblju u Kaniži | 7.000,00 EUR | -7.000,00 EUR | 0,00 EUR | 2024. godina | 110 | Naselje Kaniža |
| Izgradnja objekata – mjesni domovi (projektna dokumentacija) | 30.000,00 EUR | 10.000,00 EUR | 40.000,00 EUR | 2024. godina | 110 | Naselja Općine |
| Izgradnja objekta – dječji vrtić (projektna dokumentacija) | 60.000,00 EUR | -25.000,00 EUR | 35.000,00 EUR | 2024. godina | 520 | Naselje Kaniža |
| Izgradnja objekta – tržnica (projektna dokumentacija) | 0,00 EUR | 35.000,00 EUR | 35.000,00 EUR | 2024. godina | 520 | Općina Bebrina |
| Izgradnja objekta – Institut prirodnih vrijednosti Bebrina (projektna dokumentacija) | 50.000,00 EUR | -50.000,00 EUR | 0,00 EUR | 2024. godina | 520 | Općina Bebrina |
| Biciklistička staza SAVA (projektna dokumentacija i izgradnja) | 1.400.000,00 EUR | -1.400.000,00 EUR | 0,00 EUR | 2024. godina | 520 | Naselje Dubočac |
| Biciklistička staza Kaniža (izgradnja) | 200.000,00 EUR | -200.000,00 EUR | 0,00 EUR | 2024. godina | 520 | Naselje Kaniža |
| Aktivna šuma (projektna dokumentacija i izgradnja) | 500.000,00 EUR | -500.000,00 EUR | 0,00 EUR | 2024. godina | 520 | Općina Bebrina |
| Staza krošnji (projektna dokumentacija i izgradnja) | 125.000,00 EUR | -125.000,00 EUR | 0,00 EUR | 2024. godina | 520 | Općina Bebrina |
| Tematska staza od stabla do stabla (projektna dokumentacija i izgradnja) | 175.000,00 EUR | -175.000,00 EUR | 0,00 EUR | 2024. godina | 520 | Općina Bebrina |
| Sportski i rekreacijski teren – igralište u Stupničkim Kutima - Borisavlje | 20.000,00 EUR  30.000,00 EUR | -20.000,00 EUR  -30.000,00 EUR | 0,00 EUR  0,00 EUR | 2024. godina | 110  521 | Naselje Stupnički Kuti |
| Sportski i rekreacijski tereni | 450.000,00 EUR | -450.000,00 EUR | 0,00 EUR | 2024. godina | 520 | Općina Bebrina |
| Pješačka staza u Banovcima | 15.000,00 EUR | -15.000,00 EUR | 0,00 EUR | 2024. godina | 110 | Naselje Banovci |
| 1. ***Javna rasvjeta*** | ***200.000,00 EUR*** | ***10.000,00 EUR*** | ***210.000,00 EUR*** |  |  |  |
| Izgradnja mreže javne rasvjete | 120.000,00 EUR  30.000,00 EUR  0,00 EUR  50.000,00 EUR | -120.000,00 EUR  30.000,00 EUR  76.000,00 EUR  24.000,00 EUR | 0,00 EUR  60.000,00 EUR  76.000,00 EUR  74.000,00 EUR | 2024. godina | 110  410  414  521 | Izgrađena mreža u dužini 1.000 m u naseljima općine Bebrina |
| **UKUPNO 1+2+3** | **4.847.500,00 EUR** | **-3.879.100,00 EUR** | **968.400,00 EUR** |  |  |  |

**Članak 2.**

U Programu građenja mijenja se članak 4. i glasi:

„*Planirani izvori sredstava za ostvarenje građenja komunalne infrastrukture su od:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oznaka izvora financiranja** | **Naziv izvora** | **Plan**  **2024.** |
| 110 | Opći prihodi i primici | 60.100,00 EUR |
| 410 | Komunalna djelatnost | 60.000,00 EUR |
| 414 | Šumski doprinos | 76.000,00 EUR |
| 520 | Pomoć iz državnog proračuna - EU | 658.300,00 EUR |
| 521 | Pomoć iz državnog proračuna | 74.000,00 EUR |
| 522 | Pomoći iz županijskog proračuna | 40.000,00 EUR |
| **UKUPNO:** | | **968.400,00 EUR** |

**Članak 3.**

U ostalim dijelovima Program građenja ostaje nepromijenjen.

**Članak 4.**

Ove I. izmjene Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave u „Glasniku Općine Bebrina“.

***OPĆINA BEBRINA***

***OPĆINSKO VIJEĆE***

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Mijo Belegić, ing.

DOSTAVITI:

1. Jedinstveni upravni odjel, sjednice
2. Glasnik Općine Bebrina
3. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
4. Pismohrana.